**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Avance del proyecto.**

**FECHA: 13/02/2018 HORA: 7:09am EQUIPO: KinySoft.**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente 19).**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Laura Victoria Torres Pineda | ScrumMaster (Analista) |
| Edinson Dominguez Dominguez | Product Owner |
| Brayan Estiven Coy Rubio | Developer team |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos Edinson Dominguez, Brayan Estiven Coy rubio y Laura Victoria Torres Pineda.

En este momento tenemos definido el cronograma de actividades aunque este sujeto a cambios. Hasta ahora hemos realizado:

**-Maquetado:**

-Interfaces de préstamo.

-Interfaces de usuario.

**-Lógica:**

-Actualizar libro.

-Eliminar libro.

**-Documentación:**

- Falta Actualización del informe general.

**-Pruebas:**

-No se han empezado.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

En el grupo de trabajo estamos realizando diferentes actividades las cuales contribuyen a avanzar con el proyecto formativo de nuestra ficha 1359434, las actividades que estamos haciendo que tiene cada rol son las siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Consultar libros general. | Edinson Dominguez. | 19/02/2018 | En Proceso |  |
| Actualizar libro | Edinson Dominguez | 16/02/2018 | En Proceso | Falta investigar el cuadro de texto del validador |
| Eliminar libro | Edinson Dominguez | 19/02/2018 | En Proceso | Falta investigar el cuadro de texto del validador |
| Registro de libros. | Brayan Estiven Coy. | 15/02/2018 | En Proceso | No se han especificados las categorías.  Falta claridad con el código de los libros. |
| Consulta de libros individual | Brayan Estiven Coy. | 15/02/2018 | Por empezar. |  |
| Login | Laura Victoria Torres Pineda. | 15/02/2018 | En Proceso |  |

**Firman:**

**Brayan Estiven Coy Rubio**

**Edinson Dominguez Dominguez**

**Laura Victoria Torres Pineda**