**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Avance del proyecto.**

**FECHA: 13/02/2018 HORA: 7:00AM EQUIPO: KinySoft.**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío**

**(ambiente 19).**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | CARGO |
| Laura Victoria Torres Pineda | Scrum Máster |
| Edinson Domínguez Domínguez | Product Owner |
| Brayan Estiven Coy Rubio | Developer team |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos Edinson Domínguez, Brayan Estiven Coy rubio y Laura Victoria Torres Pineda.

En este momento tenemos definido el cronograma de actividades aunque este sujeto a cambios. Hasta ahora hemos realizado:

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

En el grupo de trabajo estamos realizando diferentes actividades las cuales contribuyen a avanzar con el proyecto formativo de nuestra ficha 1359434, las actividades que estamos haciendo que tiene cada rol son las siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 del Lunes 5 de Febrero al 16 de febrero de 2018 | | | | |
| ACTIVIDAD | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Consulta de libros general. | Edinson Domínguez. | 19/02/2018 | En Proceso | No |
| Actualizar libro | Edinson Domínguez | 16/02/2018 | En Proceso | Falta investigar el cuadro de texto del validador |
| Eliminar libro | Edinson Domínguez | 19/02/2018 | En Proceso | Falta investigar el cuadro de texto del validador |
| Registro de libros. | Brayan Estiven Coy. | 15/02/2018 | En Proceso | No se han especificados las categorías.  Falta claridad con el código de los libros. |
| Consulta de libros individual | Brayan Estiven Coy. | 15/02/2018 | Por empezar. | No |
| Login | Laura Victoria Torres Pineda. | 15/02/2018 | En Proceso | No |
| Registrar usuario | Pedronel Rodriguez | 15/02/2018 | En Proceso | No |
| Actualizar usuario | Pedronel Rodriguez | 19/02/2018 | En Proceso | No |
| Eliminar usuario | Pedronel Rodriguez | 20/02/2018 | En Proceso | No |
| Planteamiento del Problema | Anlinson Aguirre Chiquito | 05/02/2018 | En Proceso | No |
| Informe general del sistema | Anlinson Aguirre Chiquito | 06/02/2018 | En Proceso | No |

**Firman:**

**Brayan Estiven Coy Rubio**

**Edinson Domínguez Domínguez**

**Laura Victoria Torres Pineda**