**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Avance del proyecto.**

**FECHA: 16/02/2018 HORA: 8:36am EQUIPO: KinySoft.**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente 19).**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Laura Victoria Torres Pineda | ScrumMaster (Analista) |
| Edinson Dominguez Dominguez | Product Owner |
| Brayan Estiven Coy Rubio | Developer team |
| Anlinson Aguirre Chiquito | Developer team |
| Pedronel Rodriguez Marin | Product Owner |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos Edinson Dominguez, Brayan Estiven Coy rubio, Anlinson Aguirre Chiquito y Laura Victoria Torres Pineda.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

Nuestro equipo de trabajo esta atrazado en las fechas de entrega, el instructor nos dio plazo para entregar el lunes.

En el grupo de trabajo estamos realizando diferentes actividades las cuales contribuyen a avanzar con el proyecto formativo de nuestra ficha 1359434, las actividades que estamos haciendo que tiene cada rol son las siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Actualizando  El informe general | Anlinso Aguirre Chiquito | 16/02/2018 | En Proceso | **No** |
| Registro de usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 19/02/2018 | En Proceso | Error en la Lógica |
| Maquetando Modulo de actualizar y eliminar | Edinson Dominguez Dominguez. | 19/02/2018 | En Proceso | Faltan validadores |
| Registrar Libro | Brayan Estiven Coy | 19/02/2018 | En Proceso | Error en la Logica |
| Logica | Laura Victoria Torres Pineda | 19/02/2018 | En Proceso | No |

**Firman:**

**Brayan Estiven Coy Rubio**

**Edinson Dominguez Dominguez**

**Laura Victoria Torres Pineda**

**Pedronel Rodriguez Marin**

**Anlinson Aguirre Chiquito.**