**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Avance del proyecto.**

**FECHA: 16/02/2018 HORA: 8:36am EQUIPO: KinySoft.**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente 19).**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | CARGO |
| Laura Victoria Torres Pineda | Scrum Máster |
| Edinson Domínguez Domínguez | Product Owner |
| Brayan Estiven Coy Rubio | Developer team |
| Anlinson Aguirre Chiquito | Developer team |
| Pedronel Rodriguez Marin | Product Owner |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos Edinson Dominguez, Pedronel Rodriguez Marín, Brayan Estiven Coy rubio, Anlinson Aguirre Chiquito y Laura Victoria Torres Pineda.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

En la finalización de este Sprint nuestro equipo de trabajo esta atrasado en las fechas de entrega, el instructor nos dio plazo para entregar el lunes. En este momento el estado de nuestro proyecto es el siguiente:

**-Maquetado:**

- Ya se realizaron las Interfaces de préstamo.

- Ya se realizaron las Interfaces de usuario.

**-Lógica:**

-Ya se realizó lo de actualizar libro.

- Ya se realizó lo de Eliminar libro.

**-Documentación:**

- Todavía hace falta el informe general.

- Todavía hace falta el planteamiento del problema.

**-Pruebas:**

-Las pruebas se han pospuesto a la terminación de los modulos.

En el grupo de trabajo estamos realizando diferentes actividades las cuales contribuyen a avanzar con el proyecto formativo de nuestra ficha 1359434, las actividades que estamos haciendo que tiene cada rol son las siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 del Lunes 5 de Febrero al 16 de febrero de 2018 | | | | |
| ACTIVIDAD | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Consulta de libros general. | Edinson Domínguez. | 19/02/2018 | Atrasado | No |
| Actualizar libro | Edinson Domínguez | 16/02/2018 | Terminado | No |
| Eliminar libro | Edinson Domínguez | 19/02/2018 | Terminado | No |
| Registro de libros. | Brayan Estiven Coy. | 15/02/2018 | Atrasado | No |
| Consulta de libros individual | Brayan Estiven Coy. | 15/02/2018 | Atrasado | No |
| Login | Laura Victoria Torres Pineda. | 15/02/2018 | Atrasado | No |
| Registrar usuario | Pedronel Rodriguez | 15/02/2018 | Atrasado | No |
| Actualizar usuario | Pedronel Rodriguez | 19/02/2018 | Atrasado | No |
| Eliminar usuario | Pedronel Rodriguez | 20/02/2018 | Atrasado | No |
| Planteamiento del Problema | Anlinson Aguirre Chiquito | 05/02/2018 | Atrasado | No |
| Informe general del sistema | Anlinson Aguirre Chiquito | 06/02/2018 | Atrasado | No |

**Firman:**

**Brayan Estiven Coy Rubio**

**Edinson Domínguez Domínguez**

**Laura Victoria Torres Pineda**

**Pedronel Rodriguez Marin**

**Anlinson Aguirre Chiquito.**