**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Reunion inicioal equipo de trabajo Sprint 1 (Inicio del Spring).**

**FECHA: 24/02/2018 HORA: 8:00am EQUIPO: KinySoft.**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente 19).**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | CARGO |
| Laura Victoria Torres Pineda | ScrumMaster |
| Edinson Dominguez Dominguez | Product Owner |
| Brayan Estiven Coy Rubio | Developer team |
| Anlinson Aguirre Chiquito | Developer team |
| Pedronel Rodriguez Marin | Product Owner |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos Edinson Dominguez, Brayan Estiven Coy rubio, Anlinson Aguirre Chiquito, Pedronel Rodriguez y Laura Victoria Torres Pineda.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

Hoy se está haciendo un acta de inicio de Spring, en donde certifica que ya se ha hecho revisión del anterior spring y se ha contemplado el mapa de navegación con el instructor, realizando sus respectivas correcciones.

**Como y que paso en la reunion**

En el grupo de trabajo estamos realizando diferentes actividades las cuales se mostrarán a continuación:

En la segunda aca se copia el cuadro y se cambia el estado,

Si se atrazan se puede apoyar

Planteamiento de la semana sprint 1

Como se trabajo lo planteado sprint 2

Scrum

Que hizo ayer que va a hacer hoy qy que va ha hacer mañana

Al finalizar el sprint se hace una retroalimentación de

Técnica

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| **Spring del 5 de febrero de 2018 hasta 19 de febrero de 2018** | | | | |
| Actualizando  El informe general | Anlinson Aguirre Chiquito | 6/02/2018 | Atrasado | **No** |
| Modelado de la B.D. | Edinson Domínguez Domínguez. | 7/02/2018 | Terminado | **No** |
| Registro de usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 15/02/2018 | Atrasado | **No** |
| Consultar Usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 19/02/2018 | Atrasado | **No** |
| Actualizar Usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 19/02/2018 | Atrasado | **No** |
| Actualizar libro | Edinson Dominguez Dominguez. | 19/02/2018 | Atrasado | **No** |
| Eliminar libro | Edinson Dominguez Dominguez. | 19/02/2018 | Atrasado | **No** |
| Registrar Libro | Brayan Estiven Coy | 15/02/2018 | Atrasado | **No** |
| Login | Laura Victoria Torres Pineda | 15/02/2018 | Atrasado | **No** |
| **Asignación del nuevo Spring**  **Spring del 20 de febrero de 2018 hasta 2 de marzo de 2018** | | | | |
| Modulo pruebas | Anlinson Aguirre Chiquito | 26/02/2018 | En Proceso | **No** |
| * Eliminar usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 21/02/2018 | En Proceso | **No** |
| * Consultar lista de libros * Consulta lista de libros por usuario * Consulta lista de usuarios por libro | Edinson Dominguez Dominguez. | 26/02/2018 | En Proceso | **No** |
| * Registrar Préstamo | Brayan Estiven Coy | 26/02/2018 | En Proceso | **No** |
| * Devolver Libro * Calcular Sanción | Laura Victoria Torres Pineda | 26/02/2018 | En Proceso | **No** |

**Firman:**

**Brayan Estiven Coy Rubio**

**Edinson Dominguez Dominguez**

**Laura Victoria Torres Pineda**

**Pedronel Rodriguez Marin**

**Anlinson Aguirre Chiquito.**