**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Tercera reunión del segundo sprint.**

**FECHA: 26/02/2018 HORA: 10:00am EQUIPO: KinySoft.**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente 19).**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | CARGO |
| Laura Victoria Torres Pineda | ScrumMaster |
| Edinson Dominguez Dominguez | Product Owner |
| Brayan Estiven Coy Rubio | Developer team |
| Anlinson Aguirre Chiquito | Developer team |
| Pedronel Rodriguez Marin | Product Owner |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos Edinson Dominguez, Brayan Estiven Coy rubio, Anlinson Aguirre Chiquito, Pedronel Rodriguez y Laura Victoria Torres Pineda.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

Edinson Dominguez empezó modulo de informes.

Brayan Estiven Coy empezaba con la interfaz de registro de prestamo.

Pedronel Rodriguez terminaba el modulo de usuario

Anlinson Aguirre ch. Empezo con la lógica de Devolver libro.

Laura Victoria Torres reviso y continuo con el informe general.

En el grupo de trabajo estamos realizando diferentes actividades las cuales se mostrarán a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| **Spring del 5 de febrero de 2018 hasta 19 de febrero de 2018** | | | | |
| Actualizando  El informe general | Laura Victoria Torres Pineda | 6/02/2018 | Atrasado | **No** |
| Modelado de la B.D. | Edinson Domínguez Domínguez. | 7/02/2018 | Terminado | **No** |
| Registro de usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 15/02/2018 | Terminado | **No** |
| Consultar Usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 19/02/2018 | Terminado | **No** |
| Actualizar Usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 19/02/2018 | Atrasado | **No** |
| Actualizar libro | Edinson Dominguez Dominguez. | 19/02/2018 | Atrasado | **No** |
| Eliminar libro | Edinson Dominguez Dominguez. | 19/02/2018 | Terminado | **No** |
| Registrar Libro | Brayan Estiven Coy | 15/02/2018 | Terminado | **No** |
| Login | Laura Victoria Torres Pineda | 15/02/2018 | Atrasado | **No** |
| **Asignación del nuevo Spring**  **Spring del 20 de febrero de 2018 hasta 2 de marzo de 2018** | | | | |
| Modulo pruebas | Laura Victoria Torres Pineda | 26/02/2018 | En Proceso | **No** |
| * Eliminar usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 21/02/2018 | En Proceso | **No** |
| * Consulta lista de libros por usuario * Consulta lista de usuarios por libro | Edinson Dominguez Dominguez. | 26/02/2018 | En Proceso | **No** |
| * Registrar Préstamo | Brayan Estiven Coy | 26/02/2018 | En Proceso | **No** |
| * Devolver Libro * Calcular Sanción | Anlinson Aguirre Chiquito | 26/02/2018 | En Proceso | **No** |

**Firman:**

**Brayan Estiven Coy Rubio**

**Edinson Dominguez Dominguez**

**Laura Victoria Torres Pineda**

**Pedronel Rodriguez Marin**

**Anlinson Aguirre Chiquito.**