**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Segunda reunión del segundo sprint.**

**FECHA: 26/02/2018 HORA: 10:00am EQUIPO: KinySoft.**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente 19).**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | CARGO |
| Anlinson Aguirre Chiquito | Scrum Máster |
| Edinson Domínguez Domínguez | Product Owner |
| Brayan Estiven Coy Rubio | Developer team |
| Laura Victoria Torres Pineda | Developer team |
| Pedronel Rodriguez Marin | Product Owner |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos Edinson Dominguez, Brayan Estiven Coy rubio, Anlinson Aguirre Chiquito, Pedronel Rodriguez y Laura Victoria Torres Pineda.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

Nosotros estamos organizando lo que nos hizo falta del sprint anterior, y el estado de cada parte del proyecto que le correspondía a cada miembro del equipo es el siguiente:

Edinson Dominguez esta haciendo la lógica de módulo de informes.

Brayan Estiven Coy se atrazó con la interfaz de registro de préstamo, además de corregir algunos errores.

Pedronel Rodriguez Esta terminando el modulo de usuario, y corrigiendo el codigo.

Anlinson Aguirre ch. Empezó con la lógica de Devolver libro.

Laura Victoria Torres no ha terminado con el informe general.

En el grupo de trabajo estamos realizando diferentes actividades las cuales se mostrarán a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 del 5 de Febrero al 16 de Febrero de 2018 | | | | |
| ACTIVIDAD | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Actualizando  El informe general | Laura Victoria Torres Pineda | 6/02/2018 | Atrasado | **No** |
| Modelado de la B.D. | Edinson Domínguez Domínguez. | 7/02/2018 | Terminado | **No** |
| Registro de usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 15/02/2018 | Terminado | **No** |
| Consultar Usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 19/02/2018 | Terminado | **No** |
| Actualizar Usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 19/02/2018 | Atrasado | **No** |
| Actualizar libro | Edinson Domínguez Domínguez. | 19/02/2018 | Atrasado | **No** |
| Eliminar libro | Edinson Domínguez Domínguez. | 19/02/2018 | Terminado | **No** |
| Registrar Libro | Brayan Estiven Coy | 15/02/2018 | Terminado | **No** |
| Login | Laura Victoria Torres Pineda | 15/02/2018 | Atrasado | **No** |
| Sprint 2  Desde el 20 de febrero de 2018 hasta 2 de marzo de 2018 | | | | |
| Modulo pruebas | Laura Victoria Torres Pineda | 26/02/2018 | En Proceso | **No** |
| * Eliminar usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 21/02/2018 | En Proceso | **No** |
| * Consulta lista de libros por usuario * Consulta lista de usuarios por libro | Edinson Dominguez Dominguez. | 26/02/2018 | En Proceso | **No** |
| * Registrar Préstamo | Brayan Estiven Coy | 26/02/2018 | En Proceso | **No** |
| * Devolver Libro * Calcular Sanción | Anlinson Aguirre Chiquito | 26/02/2018 | En Proceso | **No** |

**Firman:**

**Brayan Estiven Coy Rubio**

**Edinson Dominguez Dominguez**

**Laura Victoria Torres Pineda**

**Pedronel Rodriguez Marin**

**Anlinson Aguirre Chiquito.**