**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Avance del proyecto.**

**FECHA: 02/02/2018 HORA:6:30pm EQUIPO: KinySoft.**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo (ambiente 19).**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | CARGO |
| Anlinson Aguirre Chiquito | Scrum Máster |
| Edinson Domínguez Domínguez | Product Owner |
| Brayan Estiven Coy Rubio | Developer team |
| Laura Victoria Torres Pineda | Developer team |
| Pedronel Rodriguez Marin | Product Owner |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos Edinson Dominguez, Brayan Estiven Coy rubio, Anlinson Aguirre Chiquito, Pedronel Rodriguez y Laura Victoria Torres Pineda.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

Todo esta técnicamente esta terminado, se deben hacer detalles de lo que se hizo, mejorarlo al máximo, se esta haciendo el CD**.**

En el grupo de trabajo estamos realizando diferentes actividades las cuales se mostrarán a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 del 5 de Febrero al 16 de Febrero de 2018 | | | | |
| ACTIVIDAD | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Actualizando  El informe general | Laura Victoria Torres Pineda | 6/02/2018 | Terminado | **No** |
| Modelado de la B.D. | Edinson Domínguez Domínguez. | 7/02/2018 | Terminado | **No** |
| Registro de usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 15/02/2018 | Terminado | **No** |
| Consultar Usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 19/02/2018 | Terminado | **No** |
| Actualizar Usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 19/02/2018 | Terminado | **No** |
| Actualizar libro | Edinson Domínguez Domínguez. | 19/02/2018 | Terminado | **No** |
| Eliminar libro | Edinson Domínguez Domínguez. | 19/02/2018 | Terminado | **No** |
| Registrar Libro | Brayan Estiven Coy | 15/02/2018 | Terminado | **No** |
| Login | Pedronel Rodriguez | 15/02/2018 | Terminado | **No** |
| Sprint 2  Desde el 20 de febrero de 2018 hasta 2 de marzo de 2018 | | | | |
| Plantillas del proyecto | Laura Victoria Torres Pineda | 26/02/2018 | Terminado | **No** |
| * Eliminar usuario | Pedronel Rodriguez Marin | 21/02/2018 | Terminado | **No** |
| * Consulta lista de usuarios por libro | Edinson Dominguez Dominguez. | 26/02/2018 | Terminado | **No** |
| * Registrar Préstamo | Brayan Estiven Coy | 26/02/2018 | Terminado | **No** |
| * Devolver Libro * Calcular Sanción | Anlinson Aguirre Chiquito | 26/02/2018 | Terminado | **No** |
| Sprint 3 del 5 de Marzo al 16 de Marzo del 2018 | | | | |
| * Templates modulo libros | Edinson Dominguez Dominguez. | 09/03/2018 | Terminado | **No** |
| * Templates modulo usuarios | Laura Victoria Torres Pineda | 09/03/2018 | Terminado | **No** |
| * Consulta lista de usuarios por libro | Edinson Dominguez Dominguez. | 08/03/2018 | Terminado | **No** |
| * Lógica Calcular sancion | Pedronel Rodriguez | 06/03/2018 | Terminado | **No** |
| * Templates de calcular sanción y devolver libro | Anlinson Aguirre Chiquito | 06/03/2018 | Terminado | **No** |
| * templates, problemas del codigo y empezar pruebas | Brayan Estiven Coy Rubio | 16/03/2018 | Terminado | **No** |
| Sprint 4 del 20 de marzo hasta el 06 de Abril de 2018 | | | | |
| * Pruebas modulo Usuario | Brayan Estiven Coy Rubio | 26/03/2018 | Terminado | **No** |
| * Pruebas modulo libro | Anlinson Aguirre | 26/03/2018 | Terminado | **No** |
| * Pruebas modulo prestamos | Laura Victoria Torres Pineda | 26/03/2018 | Terminado | **No** |
| * Pruebas modulo Reportes | Pedronel Rodriguez | 26/03/2018 | Terminado | **No** |
| * Manual usuario | Laura Victoria Torres Pineda | 30/03/2018 | Terminado | **No** |
| * Hacer CD | Laura Victoria Torres Pineda | 12/04/2018 | Terminado | **No** |
| * Manual de configuración | Edinson Dominguez | 02/04/2018 | Terminado | **No** |
| * Manual de BD | Edinson Dominguez | 02/04/2018 | Terminado | **No** |
| * Presentacion video promocional | Brayan Estiven Coy Rubio | 05/04/2018 | Terminado | **No** |
| * Video sin audio | Brayan Estiven Coy Rubio | 05/04/2018 | Terminado | **No** |
| * Revision manual de usuario | Edinson Dominguez | 04/04/2018 | Terminado | **No** |
| * Revision manual de instalacion | Pedronel Rodriguez | 05/04/2018 | Terminado | **No** |
| * Presentacion (exposición ) | Laura Victoria Torres Pineda | 02/04/2018 | Terminado | **No** |

**Firman:**

**Brayan Estiven Coy Rubio**

**Edinson Dominguez Dominguez**

**Laura Victoria Torres Pineda**

**Pedronel Rodriguez Marin**

**Anlinson Aguirre Chiquito.**